****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Análisis | Indagación de las principales funciones necesarias que implican el desarrollo del software | 25 de marzo 2020 -27 de marzo 2020 |
| Diseño | * Definición de los diagramas de clases necesarios para el desarrollo del sistema. * Diseño de una base de datos (SQL SERVER) donde se definirán las tablas para almacenar la información del sistema. * Diseño de la interfaz gráfica. | 29 de marzo de 2020 - 5 de abril de 2020 |
| Desarrollo | * Codificación. * Conectividad a la base de datos. | 6 de abril de 2020 - 20 abril de 2020 |
| Pruebas | Verificación del sistema realizado, validando las funciones que debe realizar con diversas pruebas necesarias para su aceptación junto con el cliente. | 22 de abril de 2020 - 30 de abril de 2020 |
| Implementación | Entrega del producto. | 2 de Mayo de 2020 |

**Cronograma de actividades – Tasty wings**